| 附件1 施工项目部关键岗位人员配备标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 类别 | 工程规模 | 总人数 | 岗位及人数 | 备 注 |
| 建 筑 工 程 | 建筑面积≤1万平方米 | 5 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人 | 1、建筑面积小于2000平方米的工程，岗位人员总人数可减少至3人，即项目负责人1人、施工员1人、安全员1人，其它岗位职责可兼任。 2、建筑面积小于5000平方米的工程，质量员职责可由技术负责人兼任。 |
|  | 1万平方米＜建筑面积≤ 3万平方米 | 6 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、安全员2人、质量员1人 |  |
|  | 3万平方米＜建筑面积≤ 5万平方米 | 7 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员2人、安全员2人、质量员1人 |  |
|  | 建筑面积＞ 5万平方米 | 10 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员3人、安全员3人、质量员2人 | 1、工业、民用与公共建筑每增加5万平方米，施工员、安全员、质量员应各增加1人。 2、住宅小区或其他建筑群体工程，每增加10万平方米，施工员、安全员、质量员应各增加1人。 3、单栋高度150m及以上的超高层工程，每增加10万平方米，施工员、安全员、质量员应各增加1人。 |
| 市 政 及 其 他 工 程 | 工程合同价≤5000万元 | 5 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人 | 1、造价低于500万元的工程，岗位人员总人数可减少至3人，即项目负责人1人、施工员1人、安全员1人，其它岗位职责可兼任。 2、城市桥梁、地下交通中的隧道工程、轻轨交通中的桥涵工程，应适当增加施工员、质量员、安全员人数。 |
|  | 5000万＜工程合同价≤1亿元 | 6 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员2人、安全员2人、质量员1人 |  |
|  | 工程合同价＞1亿元 | 10 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员3人、安全员3人、质量员2人 | 1、工程合同价在1亿元以上时，每增加5000万元，施工员、安全员、质量员各增加1人。 2、城市桥梁、地下交通中的隧道工程、轻轨交通中的桥涵工程，应适当增加施工员、质量员、 安全员人数。 |

注：1、建筑面积相差10%以内，可按低档执行，其中安全员按规定执行，不得降低配备标准。

2、此标准为关键岗位人员最低配备标准。

- 对于复杂的体育场所、综合性工程以及工期较紧、多班施工作业的工程，在以上配备标准基础上应适当增加施工员、质量员、安全员人数。