# 合同协议书

采购合同编号：双清财采计【2018】000004

发包人（全称）： 邵阳市双清区民政局

承包人（全称）：    

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 邵阳市双清区老年养护院挡土墙工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：邵阳市双清区老年养护院挡土墙工程          。

2.工程地点：邵阳市双清区兴隆办事处龙皇桥社区                 。

3.工程立项批准文号：市发改社[2016]197号                。

4.资金来源：专项资金 。

5.工程内容：本项目为邵阳市双清区老年养护院挡土墙工程。 （具体内容以工程量清单确定的内容为准）  。

6.工程承包范围：

本项目为邵阳市双清区老年养护院挡土墙工程。 （具体内容以工程量清单确定的内容为准）  。

## 二、合同工期

开工日期：采购合同签订 3天内

竣工日期：采购合同签订后 30 天内完成

合同工期总日历天数30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、合同性质：固定单价合同。

五、质量与施工要求：

1、质量验收标准：按照国家现行建筑工程施工规范、规程及建筑工程质量检验、验评标准进行施工、检验和验收。

2、工程质量等级：保证按照建筑工程质量检验、验评标准检验验收，达到合格工程标准。

3、施工要求：

（1）乙方应严格按照施工图、图纸会审纪要、设计变更、甲方通知单和国家现行的建筑工程施工规范、规程及工程质量检验、验收标准进行施工。

（2）施工过程中，乙方若发现设计图纸不合理或者错误，必须先报告甲方，且经甲方同意，取得设计院变更通知或甲方的变更通知后，方可变更；所有涉及经济方面的签证均需发包人委托的甲方代表及监理工程师签字认可，否则不得进入决算。

（3）所有的隐蔽工程均需在甲方代表和监理工程师检验验收签字合格后方可进行下一步施工。否则，甲方有权要求返工，由此而产生的一切后果及责任全部由乙方承担。

（4）所有材料乙方必须选用合格产品，且必须提供质量保证书或出厂合格证明，乙方按设计要求采购的大宗材料（钢材：涟钢、湘钢、萍钢，水泥：南方、海螺）必须经甲方代表和监理工程师签字认可，若使用材料为不合格产品，甲方有权要求乙方返工。

（5）本工程完工后，承包人应将建筑物和施工单位生活区范围内施工现场清理干净，确保无建筑材料、无建筑设备、无建筑垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。

（6）乙方在施工过程中必须及时收集整理技术材料，工程竣工验收时，必须整理好三套完整的技术资料交甲方备案（含竣工图）。

（8）本项目主要分部工程通过竣（交）工验收之日算起，质量缺陷修复责任期为12个月，本工程的质量保证金按工程最终结算价的3%预留。质保期内甲方若发现工程质量问题，通知乙方后，乙方应立即派人组织维修，如乙方接到通知24小时内未按时维修甲方可派人维修，维修款（经审计部门审定）即可从质保金中扣除。质量保证金分一次返还，即乙方将验收合格的工程交给甲方后，满一年后七日内返还。

七、工程变更：

本工程必须严格按图纸施工。施工中甲方需对原工程设计进行变更的，应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。乙方发现原设计有不合理时，应及时以书面形式向甲方报告并说明理由，经甲方同意并由原设计单位出具体变更通知，交由甲方签字认可后方可施工。

九、双方的权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方负责提供施工图纸，负责与监理、设计及社区、办事处等单位协调各种工作联系。

2、负责提供测量基准点、水准点及书面资料。

3、协助乙方办理施工所需的停水、停电、中断道路交通等批准手续。甲方提供接入到施工地点水电的接入点（电为三相电）。

（三）乙方的权利与义务

1、乙方负责维修区域的临时设施、临时水、电管线的铺设、管理、使用和维修工作。

2、乙方应文明施工、安全生产。乙方除必须为施工人员办理意外伤害保险外，还须办理工地现场的第三者责任保险及工伤保险，保险费用由乙方承担。因乙方原因引起的安全事故和矛盾而导致损失，以及缺陷修复过程给甲方造成的经济损失，概由乙方负责；工地现场应做好必要的宣传标语安全标牌及必要安全防范措施，施工人员须带好安全帽。工地安全施工事宜，甲方有权要求乙方承担违约责任，并从工程最终支付经费中扣除，乙方不得异议。

3、乙方不得将该工程转包他人，若甲方发现乙方将该工程转包他人，甲方有权终止本合同。

4、乙方应按规定缴纳农民工工资保证金并及时支付农民工工资，如发现有拖欠农民工工资现象，甲方有权直接从工程款中扣除，乙方不得异议。

5、按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求转移给甲方，所提供的竣工资料必须符合邵阳市城建档案馆归档要求。

十二、违约责任

1、甲方如未能按合同约定支付合同价款及履约保证金的，乙方有权暂停施工，甲方应承担由此产生的乙方损失及工期延误，并支付合理的利润。

2、乙方因工程质量达不到合同约定的质量标准应承担返修责任，如不按合同约定履行其他义务、责任的，每发生一起承担违约金1万元。

3、乙方在施工过程中使用不合格材料或有偷工减料行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应承担违约金1万元，并承担由此造成的损失。

4、由于乙方原因不能继续履行合同，甲方可单方面解除合同，原已完成工程量按清单计价中直接费的95%结算，其余款项作为乙方违约金予以抵扣。

十三、工程款付款

工程完工后，经验收合格，并经审计审定后支付结算财审金额的97%的工程款，预留3%作为质保金。（无质量及其他经济法律纠纷）

## 三、质量标准

工程质量标准： 质量标准达到合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                             （¥         元）；

2.合同价格形式：                                。

## 五、项目经理

承包人项目经理：                                。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；（2）投标函及其附录； （3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、其他

承包人在采购合同签订后3天内必须动工，如若未履约，发包人有权终止合同，并有权更改中标候选人。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于       年    月    日签订。

## 十、签订地点

本合同在                                              签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自                                             生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执  5份。

发包人：  （公章）                      承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

地  址：                    地  址：           

电  话：                电  话：       

开户银行：  

账  号：      

二、通用合同条款

按《关于印发建设工程施工合同（示范文本）（HNJS-2014）的通知》(湘建价〔2014〕114号)《建设工程施工合同》第二部分执行。详见湖南住房和建设网(www：hunanjs.gov.cn)。

三、  专用合同条款

1.一般约定

- 1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件包括：1、本合同协议书； 2、中标通知书； 3、投标书及其附件； 4、本合同专用条款； 5、本合同通用条款； 6、标准规范及有关技术文件； 7、图纸 8、工程量清单； 9、工程报价单或预算书 ；10、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名称：                                                  ；

资质类别和等级：                                        ；

联系电话：                                              ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              。

1.1.2.5设计人：

名称：                                                  ；

资质类别和等级：                                        ；

联系电话：                                              ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              。

1.1.3工程和设备

1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：    -----------

1.1.3.2永久占地包括：无

1.1.3.3临时占地包括：  施工场地及材料出入通道      。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：       ---------------                 。

- 1.3标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：国家现行标准       ；

1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：     无              ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   无                     ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无                       ；

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无                     。

1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书； 2、中标通知书； 3、投标书及其附件； 4、本合同专用条款； 5、本合同通用条款； 6、标准规范及有关技术文件； 7、图纸 8、工程量清单； 9、工程报价单或预算书 ；10、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.5图纸和承包人文件

- 1.5.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：       签合同当天                   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                                    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：       所有施工设计图                   。

1.5.2承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按通用合同条款                          ；

承包人提供的文件的期限为：按通用合同条款                              ；

承包人提供的文件的数量为：按通用合同条款                              ；

承包人提供的文件的形式为：按通用合同条款                              ；

发包人审批承包人文件的期限：按通用合同条款                。

1.5.3现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：      无                          。

- 1.6联络

1.6.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2发包人接收文件的地点：        ---------------                      ；

发包人指定的接收人为：            --------------                        。

承包人接收文件的地点：             ----------------                     ；

承包人指定的接收人为：             ----------------                     。

监理人接收文件的地点：             -----------------                     ；

监理人指定的接收人为：            -----------------                     。

1.7交通运输

- 1.7.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：        ----------------                     。

- 1.7.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  ---------------                  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：    ---------------          。

1.7.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由---承担。

- 1.8知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  ------ 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   ---------------           。

1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：      ---------    。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  双方另行约定                 。

1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘的使用费的承担方式：  如有的话另行约定  。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  按实际情况另行协商          。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  从财政相关规定                    。

2.发包人

2.1发包人代表

发包人代表：

姓名：

身份证号：

职务：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：                          。

- 2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：   --------------                   。

- 2.2.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  施工现场的社会矛盾处理  。

- 2.3资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：        ----------------              。

发包人是否提供支付担保：               ----------------                 。

发包人提供支付担保的形式：          ------------------                  。

3.承包人

- 3.1承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：       按要求               。

承包人需要提交的竣工资料套数：        按要求                  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：         由承包人负责               。

承包人提交的竣工资料移交时间：        验收时                  。

承包人提交的竣工资料形式要求：         ----------                 。

承包人应履行的其他义务：             ------------             。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：                                                  ；

身份证号：                                              ；

建造师执业资格等级：                                    ；

建造师注册证书号：                                      ；

建造师执业印章号：                                      ；

安全生产考核合格证书号：                                ；

联系电话：                                              ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              ；

承包人对项目经理的授权范围如下：     全权负责            。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：     按需要             。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：自负。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：自负      。

3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：自负     。

3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：自负   。

- 3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：    ----- 。

3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  ------       。

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：    ------           。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：   --------             。

3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  -------       。

3.4分包

- 3.4.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：      ---------------                               。

主体结构、关键性工作的范围：     --------------                         。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：       --------------                          。

其他关于分包的约定：          --------------------                     。

3.4.3分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    -------------                       。

- 3.5工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： ----------   。

3.6履约担保

承包人是否提供履约担保：  无    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： ---------------     。

- 4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                                  。

关于监理人的监理权限：                                  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：        。

- 4.2监理人员

总监理工程师：

姓名：                                                  ；

职务：                                                  ；

监理工程师执业资格证书号：                              ；

联系电话：                                              ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              ；

关于监理人的其他约定：                                  。

4.3商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                   ；

（2）                                                   ；

（3）                                                   。

5.工程质量

- 5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：       ------------                         。

关于工程奖项的约定：           -------------                         。

5.2隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：    当天         。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48   小时。

6.安全文明施工与环境保护

- 6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：     ---------         。

6.1.2关于治安保卫的特别约定：      ---------              。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：    --------                。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：      --------                    。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：    -----------       。

7.工期和进度

- 7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  ---------        。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：      ------------           。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  2天  。

- 7.2施工进度计划

7.2.1施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 2天 。

- 7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：      -------              。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：      --------        。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：     --------         。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  --------     。

- 7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：    社会矛盾、无理阻工    。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：   -----     。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   ------       。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： -------                 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）          按通用条款                                         ；

（2）           ---------                                        ；

（3）           ---------                                        ；

7.9提前竣工的奖励

7.9.1提前竣工的奖励：      ---------                               。

- 8.材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： ---------             。

8.2样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  ----。

8.3施工设备和临时设施

- 8.3.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   -----------             。

9.试验与检验

试验与检验费用的约定：     由发包人负责         。

10.变更

- 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：    -----------                 。

- 10.2变更估价

10.2.1变更估价原则

关于变更估价的约定：       ------------               。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     1天                 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：      2天                。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  --------  。

- 10.4暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

- 10.4.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 --------  种方式确定。

- 10.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 -----    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： ---------                   。

10.5暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   -----------    。

11.价格调整

- 11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   调整           。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：          ；

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：                               。

- ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料、工程设备单价在合同履行期间涨、跌幅以基准价格为基础超过±   3   %时，据实调整。

- ②承包人在投标报价中载明的材料、工程设备单价在合同履行期间涨、跌幅超过省及各市州建设行政主管部门各期间发布的预算价格的±   3   %时，据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：     ---------                      。

12.合同价格、计量与支付

- 12.1合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围：     -----------           。

风险费用的计算方法：        -------                。

风险范围以外合同价格的调整方法：   ------          。

2.总价合同。

总价包含的风险范围：       --------                。

风险费用的计算方法：        --------               。

风险范围以外合同价格的调整方法：    ----------  。

3.其他价格方式：        ---------               。

12.2预付款

- 12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：    ----------                。

预付款支付期限：       --------                     。

预付款扣回的方式：         ----------               。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  ------                。

预付款担保的形式为：           -------              。

12.3计量

- 12.3.1计量原则

工程量计算规则：       --------                      。

- 12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：      --------                   。

- 12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：    -------                  。

- 12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      -------               。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4

项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    --------            。

- 12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     -------             。

- 12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：      ------------                 。

- 12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   --------              。

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   -----       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     ---       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： ---    。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   2天             。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  2天         。

（2）发包人支付进度款的期限：     5天              。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   500元/天           。

12.4.5支付分解表的编制

1.总价合同支付分解表的编制与审批：      ------               。

2.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   ------        。

13.验收和工程试车

- 13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

- 13.2竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：      --------                        。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：      ------  。

- 13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  ------              。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   -----   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      --------        。

13.3工程试车

- 13.3.1试车程序

工程试车内容：         -------                                     。

（1）单机无负荷试车费用由     ------               承担；

（2）无负荷联动试车费用由       ------             承担。

13.3.2投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      ---------            。

- 13.4竣工退场

13.4.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   -------               。

- 14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   ------            。

竣工付款申请单应包括的内容：       ------                    。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：       -------              。

发包人完成竣工付款的期限：        -------              。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     -------        。

14.3最终结清

- 14.3.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   -------             。

承包人提交最终结算申请单的期限：   ------            。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   3天内  。

（2）发包人完成支付的期限：    5天内                  。

15.缺陷责任期与保修

- 15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  竣工验收之日起一年内             。

- 15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      是                    。

- 15.2.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      -------          ；

（2）   3     %的工程款；

（3）其他方式：           -----------          。

15.2.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2    种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：     --------                     。

关于质量保证金的补充约定：     质保期满后5天内一次性付清       。

15.3保修

- 15.3.1保修责任

工程保修期为：   一年                                       。

- 15.3.2修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    3天           。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                                 。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任： ---  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   500元/天   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   -------          。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    ----------  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    赔偿承包人损失   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： ------ 。

（7）其他：      ---------                  。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 15  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：    ---------                   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   ------     。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   -----         。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  按实付费       。

17.不可抗力

- 17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 非法阻工  。

- 17.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后10天内完成款项的支付。

- 18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：      --------                  。

- 18.2安全生产责任保险

关于安全生产责任保险的约定：     承包人购买                        。

18.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    -------              。

19.争议解决

- 19.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      ----       。

19.1.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    -----                      。

选定争议评审员的期限：      ----                     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     ---             。

其他事项的约定：         -----                      。

19.1.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    -----                  。

- 19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向邵阳市仲裁委员会（建设工程合同纠纷仲裁中心）申请仲裁；

（2）向       --------------------             人民法院起诉。